H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului şi indicatorilor tehnico-economici ai proiectului revizuit "Parc de recreere în oraşul Techirghiol" , cod SMIS 39235

Consiliul Local al Oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.05.2013.

Având în vedere:

- Ghidul Solicitantului privind Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere;

-  referatul de specialitate nr. 5126/2013,

-  expunerea de motive a d-ului primar Stan Adrian in calitate de iniţiator al proiectului,

- dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă Proiectul tehnic revizuit aferent proiectului „Parc de recreere în oraşul Techirghiol”.

Art.2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului după cum urmează:

|  | Valori conform Contract de finanţare | Act adiţional |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a proiectului | 2.644.792,16 lei | 2.728.268,97 lei |
| Valoarea eligibilă a proiectului | 2.074.804,83 lei | 2.074.804,83 lei |
| Valoarea neeligibilă a proiectului | 75.516,00 lei | 158.992,80 lei |
| Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile | 494.471,33 lei | 494.471,33 lei |
| Durata de implementare | 17 luni | 25 luni |
| Data de finalizare | 23.03.2014 | 24.11.2014 |

Art.3 – Secretarul oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru,  1  vot împotrivă, -  abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie .

Techirghiol , astăzi – 28.05.2013.

Nr. 64.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                  SECRETAR ,

CONSILIER                                    	               PAROŞANU NICULINA