Cuvânt înainte

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noaste. Publicarea “Raportului Primarului Orasului Techirghiol privind activitatea pe anul 2013” este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reala deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care Primăria Orasului Techirghiol pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre relaţia cu cetăţenii. Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Techirghiol, precum şi o dare de seamă privind starea economică, socială culturala si sportiva a localitatii. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor orasului o imagine generală asupra activitaţii noastre în anul 2013, asupra modului si eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei orasului Techirghiol, a Consiliului Local Techirghiol, în anul 2013 a fost gospodărirea eficientă a orasului Techirghiol, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Techirghiol, vizând: dezvoltarea infrastructurii orasului Techirghiol, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor propuse, atragerea de investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor din oras, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Techirghiol, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; organizarea de festivaluri, manifestări cultural-distractive şi sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă şi socială a vieţii cetăţenilor din orasul Techirghiol.

Consiliul local Techirghiol, format din 15 consilieri, are initiativă si hotărăste în conditiile legii în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati.

Primarul si viceprimarul functionează ca autoritate a administratiei publice locale, asigurând respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, prevederilor Constitutiei, punerea în aplicare a legilor, precum si a Hotărârilor Consiliului Local.

Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislatiei.              Aparatul de specialitate al primarului – o alianta cu cetătenii orasului Techirghiol, o institutie la dispozitia cetăteanului.

In anul 2013 Consiliul Local Techirghiol a adoptat un numar de 216  hotarari.

PROIECTE DE INVESTITII IN ORASUL TECHIRGHIOL

Un accent foarte important a fost pus pe obtinerea finantărilor europene pentru proiectele de dezvoltare si promovare a  orasului Techirghiol.

Vă prezentăm detaliat proiectele derulate in anul 2013 :

Titlu proiect: „Modernizare străzi în orașul Techirghiol, jud. Constanța”

Stadiu: in implementare

Scurta descriere:

Proiectul „Modernizare străzi în orașul Techirghiol, jud. Constanța”, cod SMIS 33202 este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere, în baza contractului de finanțare nr. 3534/13.11.2012, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Orgnanism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructură urbană de calitate.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate a Orașului Techirghiol prin:

  - reabilitarea a 21 străzi urbane;

  - reabilitarea spațiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare);

  - îmbunătățirea sistemului de marcaj rutier (marcaje rutiere longitudinale simple și duble, marcaje rutiere longitudinale transversale, indicatoare/semne rutiere;

  - reabilitarea sistemului de preluare a apelor pluviale.

Proiectul are o durată de implementare de de 16 luni, în perioada: 14 noiembrie 2012 – 13 martie 2014, și un buget total de 4.958.535,82 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 3.135.931,41 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 688.851,14 lei, iar co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 78.056,79 lei.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titlu proiect: „Parc de recreere în Oraşul Techirghiol”

Stadiu: in implementare

Scurta descriere:

Proiectul „Parc de recreere în orașul Techirghiol”, cod SMIS 39235 este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, POR 2007-2013,  Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de crestere, în baza contractului de finanțare nr. 3515/24.10.2012, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Sud- Est, în calitate de Orgnanism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013.

Suprafata terenului pe care se realizeaza proiectul “Parc de recreere in orașul Techirghiol” este de 40.200 mp și se structurază astfel: Zona 1- Zona cuprinsa intre bulevardul Victor Climescu si aleile pietonale din imediata apropiere a scarilor care permit accesul pe malul lacului este zona care va beneficia de următoarele lucrări: reabilitarea celor doua alei de promenada paralele, cea de sus paralela cu bulevardul si cea de jos care face lagatura cu scarile de acces pe malul lacului, precum si reabilitarea scarilor de acces prin refacerea treptelor si placarea acestora cu piatra de Techirghiol, amplasarea  de jur imprejurul  grupului statuar Techir și măgarul său a unei fântâni arteziene de forma circulară, plantarea de arbori si arbusti atat in partea de sus cat și în zona aleilor din zona joasa a parcului, realizarea a două fantani arteziene realizate in  plan inclinat ce vor încadra scările de acces pe malul lacului, înlocuirea băncilor existente degradate, montarea unor coșuri de gunoi, realizarea unor gradene de lemn pe aleile din zona joasă.

Zona 2 – Zona parcului terapeutic este zona care se dezvolta la sud de zona 1. Lucrările propuse pentru această zonă: realizarea a două spații de joaca pentru copii care vor fi dotate cu ansambluri de leagăne și tobogane, zona fiind deja partial amenajata și având alei pietonale, realizarea a doua rampe de acces in parc destinate persoanelor cu handicap locomotor, realizarea unei retele de irigatie a acestui spatiului verde.

Proiectul are o durată de implementare de de 17 luni, în perioada: 24.10.2012 – 24 martie 2014, și un buget total de 2.644.792,16 lei, din care valoarea eligibilă din FEDR este de 1.667.105,68 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de  lei 366.203,05 lei, iar co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 41.496,10 lei.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titlu proiect: „Proiect integrat de amenajare a malului lacului Techirghiol SMIS 16674 ”

Stadiu: in implementare

Scurta descriere:

Unitatea Administrativ-Teritorială Techirghiol implementeaza “Proiectul integrat de amenajare turistică a malului lacului Techirghiol”, cod SMIS 16674, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calitaţii serviciilor turistice”, în baza contractului de finanţare nr. 3300/30.07.2012, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management şi Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, in calitate de Organism Intermediar, pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Proiectul are o durată de implementare de 26 de luni, în perioada 31.07.2012 – 30.09.2014, şi un buget total de 15.295.798,47 lei, din care valoarea eligibilă din FEDR este de 11.173.490,35 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 943.385,32 lei, iar co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 247.283,18 lei.

Investiţia propusă prin proiect va transforma malul Lacului Techirghiol într-o zonă de îmbăiere şi recreere la standarde tehnice şi estetice care îi vor asigura competitivitatea pe întreg litoralul românesc. Astfel, lucrările cuprind amenajarea malului lacului pe o suprafaţă de 7.000 mp, prin pereiere, a plajei în suprafaţă de 21.400 mp, prin aport de nisip, a unei grădini de recreere de 56.713 mp, precum şi a zonei de băi reci de 7.400 mp. Turiştii vor putea utiliza alei pietonale în lungime de 1708 m, piste pentru biciclete şi alei pentru persoane cu dizabilităţi; de asemenea, aşa cum prevede legea, vor fi deserviţi de două posturi de salvamar şi un punct de prim ajutor. Utilităţile necesare bunei întreţineri şi siguranţei în zona de mal vor include trei grupuri sanitare cu duşuri şi trei vestiare, reţele de alimentare cu apă potabilă (334 m lungime), de evacuare a apelor uzate şi pluviale (310 m lungime), iluminat stradal aferent aleilor şi pistelor destinate turiştilor (2280 m lungime) şi o parcare cu o capacitate de 90 de locuri. Complementar acestor lucrări de valorificare turistică a malului lacului Techirghiol, străzile Ecaterina Teodoroiu, Muncii şi Dr. Ion Tătăranu vor fi reabilitate pentru a da acces facil turiştilor către malul lacului.

În data de 01.04.2013  s-au demarat oficial  Lucrările de amenajare a terenului - lucrări privind execuţia investiţiei integrate de amenajare turistică a malului Lacului Techirghiol de către ASOCIEREA S.C. ELLIOT CONSULTING & PARTNERS  S.R.L. şi S.C. CONSTRUCŢII NUCLEAROELECTRICE S.R.L.

Lucrările se vor desfăşura pe o durată de 17 luni, valoarea contractată fiind de 9.289.423 lei, la care se adaugă TVA-ul.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titlu proiect: „Dezvoltarea turismului de agrement în staţiunea Techirghiol SMIS 21154 ”

Stadiu: in implementare

Scurta descriere:

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea imfrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice prin:

- Contract de finantare nr. 2391 din 26.10.2011, cod SMIS 21154, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si Unitatea Administrativ Teritoriala - OrasulTechirghiol.

Obiectivul general al proiectului il constituie  dezvoltarea activitatilor de petrecere a timpului liber si sportive, prin echilibrarea infrastructurii de turism in zona lacului Techirghiol.

Acest proiect pentru dezvoltare turistică are ca obiectiv central lacul Techirghiol. Se doreste dezvoltarea acestui proiect turistic în jurul lacului prin realizarea unei infrastructuri de agrement ce consta intr-un miniparc acvatic si terenuri de sport. Malul Lacului Techirghiol este o zonă ideală pentru activităţi turistice de agrement menite sa contribuie la atragerea de noi categorii de turisti in statiunea Techirghiol.

Pentru a pune în valoare potenţialul turistic natural şi antropic al staţiunii şi pentru a promova caracteristicile unice ale turismului din zonă, pentru Staţiunea Techirghiol prin acest proiect s-au dezvoltat următoarele servicii de agrement : agrement sportiv şi cel pentru odihnă şi recreere.

Obiectivele specifice ale acestui proiect:

- Extinderea conceptului de valorificare turistica a Lacului Techirghiol de la turism de sanatate la turism de odihna si wellness, prin amenajarea malului lacului intr-o atractie turistica care sa integreze si sa exploateze in mod durabil specificul si locatia statiunii balneare Techirghiol, precum si resursele naturale ale Lacului Techirghiol. Extinderea conceptului va permite modificarea  stereotipurilor de abordare a turistilor-pacienti, precum si atragerea de noi categorii de turisti, astfel contribuind direct la cresterea numarului de turisti in statiunea Techirghiol cu 20% in urmatorii 5 ani de la finalizarea investitiei;

- Cresterea potentialului turistic al orasului Techirghiol prin crearea de servicii de agrement la standarde de calitate competitive, facilitati de petrecere a timpului liber si stimularea odihnei active;

- Sporirea vizibilitatii si atractivitatii turistice a statiunii Techirghiol prin realizarea unui sistem eficient de exploatare si promovare a turismului de agrement ce pune in valoare potentialul natural si biodiversitatea din zona Techirghiol, judetul Constanta, in spiritul dezvoltarii durabile si a tendintelor actuale ale turismului national si international.

Prezentul proiect a fost impartit in patru puncte de atractie, dupa cum urmeaza:

Piscina de dimensiuni olimpice aceasta are o lungime de 50m, o latime de 25m si o adancime maxima de 2.20m. Accesul in piscina se realizeaza pe sase scari din inox dispuse cate trei pe fiecare latura lunga a piscinei.

Pe una din laturi sunt montate 8 blockstart-uri, realizate din beton. Din cauza faptului ca aceasta piscina este destinata publicului larg si nu numai pentru competitii, pe latura sudica se va amenaja o rampa pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. Aceasta rampa nu va avea panta mai mare de 8% si va fi incadrata in lateral de balustrade de inox.

Piscina este impermeabilizata cu linner de 1.5mm grosime. La partea de est a piscinei exsista  o camera pentru instalatia de filtrare, tratare si recirculare a apei, iar la partea de nord a acesteia se va realiza un bazin de compensare a debitului cu o capacitate de  80mc. Ambele constructii sunt realizate din beton armat si vor fi subterane.

Piscina pentru copii aceasta are o forma semisferica cu o suprafata totala de 155 mp si o adancime maxima de 0.6m. Accesul in piscina se realizeaza pe doua scari din beton dispuse la extremitati.

Piscina mica este realizata tot din beton armat si  impermeabilizata cu linner de 1.5mm grosime.

Piscina mica va fi dotata cu trei tobogane cu apa din PVC.

Cladirea de dusuri si vestiare este o constructie realizata din zidarie pe fundatie continua cu stalpi si grinzi de beton. Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu atic.

Cladirea este fi compartimentata astfel: dusuri si grupuri sanitare barbati, dusuri si grupuri sanitare femei, vestiare, spatiu de depozitare.

Atat la compartimentul barbati, cat si la femei sunt amenajate cate un grup sanitar si pentru persoanele cu handicap locomotor, de asemenea toate accesele in cladire vor fi dotate si cu rampa pentru persoane cu handicap locomotor.

Terenuri de sport: unul de tenis de camp si un teren de minifotbal. Ambele terenuri  au o suprafata sintetica aplicata pe o platforma de beton.

Suprafetele sintetice sunt dupa cum urmeaza: pentru terenul de tenis de camp suprafata este din poliuretan, iar pentru terenul de fotbal suprafata este constituita din gazon artificial.

Ambele terenuri au rigole de scurgere a apelor pluviale si pante care sa dirijeze aceste ape catre rigole.

Atat zona de piscine, cat si terenurile de sport sunt imprejmuite cu gard realizat din plasa galvanizata montata pe stalpi realizati din teava galvanizata. Stalpii se vor fixa in fundatii izolate din beton simplu. De asemenea va monta un gard de separatie intre terenurile de sport si zona de piscine. Intreaga incinta va fi dotata cu iluminat exterior, realizat cu stalpi de 4m inaltime.

Pe intreaga suprafata destinata accesului in zona piscinelor sunt dispuse pavele autoblocante asezate pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm.

In zona terenurilor de sport in afara suprafetelor de joc sunt realizate platforme de beton.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titlu proiect: „”„Cross Border Art of Gardening by the Black Sea”- „Arta Gradinilor Botanice la Marea Neagra”

Stadiu: in implementare

Scurta descriere:

Proiectul are o durată de implementare de 18 luni, în perioada iulie 2013 – ianuarie 2015, şi buget total de 1.507.842,86 euro, din care valoare eligibilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala este de 1.278.952,32 euro, iar cea aferentă bugetului naţional este de 196.019,56 euro. Fondurile vor fi utilizate în construcția şi dotarea Grădinii Botanice Techirghiol, pentru modernizarea Grădinii Botanice Balcic și la crearea punctului de informare turistică Arka, Balcic, ceea ce va determina crearea a 16 noi locuri de muncă – 10 la Techirghiol și 6 la Balcic. O strategie de cooperare turistică între cele două localități va asigura valorificarea noilor obiective la nivel transfrontalaier și în comun.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică durabilă a zonei cuprinsa între Constanta si Dobrich si de a intari turismul sezonier român si bulgar prin extinderea activitatilor de turism sezoniere bazate pe diversificarea atractiilor naturale si culturale de turism. Considerand acestea si obiectivele specifice ale proiectului (de a crea Grădina Botanică Techirghiol, de a moderniza gradinile de la Palatul Balchik, de a stimula inițiativele comune transfrontaliere si strategiile din domeniul turismului, dintre institutii, precum si mediul academic).

Comunicarea in proiect va fi planificata prin luarea în considerare a tuturor grupurilor țintă posibile interesate de activitătile proiectului, precum si cresterea constientizarii în jurul infrastructurii create, a autoritătilor si institutiilor implicate, si, nu în ultimul rând, a asistentei financiare din partea Comisiei Europene. Proiectul “Arta Gradinilor Transfrontaliere la Marea Neagra” se desfasoara in urmatorul parteneriat:

- Lider de proiect- Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Techirghiol, Romania

- Partener 2- Palatul Balchik, Bulgaria

- Partener 3-  Universitatea Ovidius Constanta, Romania

- Partener 4- Municipalitatea Balchik, Romania

- Partener 5- Universitatea Sofia, Bulgaria

Pentru autoritatea contractanta Orasul Techirghiol avand calitatea de lider al acestui proiect, scopul utilizarii finantarii nerambursabile consta in amenajarea unei Gradini Botanice in orasul Techirghiol.

ACTIVITATEA URBANISTICA A LOCALITATII

In cadrul Serviciului Urbanism isi desfăsoară activitatea un numar de 8 functionari publici, care indeplinesc urmatoarele atributii:

- urmărirea si decontarea lucrărilor de reparatii si interventii;

- intocmirea documentatiei si organizarea selectiilor de oferte si a licitatiilor

pentru achizitii publice;

- intocmirea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau

demolare;

- sanctionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizatiile de

construire si disciplina in constructii;

- intocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate;

- urmărirea realizării sarcinilor prevăzute in proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant;

- luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea constructiilor executate fără autorizatie;

In anul 2013 s-au emis un numar de 140 autorizarii de construire / desfiintare si 300 certificate urbanism.

De asemenea, s-au eliberat un numar de  38 procese verbale de receptie .

ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA

Prin specificul compartimentului, activitatea de asistentă socială in anul 2013 a constant in:

- Intocmire dosare pentru prestatii sociale

- ajutor incalzirea locuintei

- ajutor social

- alocatii complementare si monoparentale

- indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani si a copilului cu handicap pana la 3 ani

- indemnizatii de handicap pentru persoanele cu handicap grav

- distribuirea ajutoarelor europene a produselor alimentare

- In decursul anului 2013, compartimentul de asistentă socială a intocmit si acordat sume pentru:

-  31 dosare de ajutor social

-  47 dosare de indemnizatie de handicap grav, din care 25 cu asistenti personali

- 28 dosare de alocatie complementară si de sustinere a familiei monoparentale

De asemenea, in anul 2013 s-au inregistrat/solutionat :

- 34 beneficiari VMG

- 47 anchete sociale si constituirea documentatiilor  pentru diferite situatii de dificultate

- 20 cereri de subventionare a abonamentelor de transport

- 60 dosare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei

- 2 interventii in situatii de violenta in familie

- 23 anchete sociale pentru obtinerea unui spatiu de locuit din fondul de stat

- 37 anchete sociale pentru instanta

ACTIVITATEA CULTURAL- SPORTIVA A LOCALITATII

Serviciul Cultura - Sport  din cadrul Primariei Orasuluui Techirghiol si-a desfasurat activitatea in anul 2013 conform planului de activitate stabilit  si in concordanta cu politicile nationale in domeniul culturii si sportului.

Astfel cei 7 angajati din cadrul compartimentului cultura-sport sub indrumarea sefului serviciului, Zisu Florin, au  implementat urmatoarele activitati:

- Cultura:

Activitati cotidiene

- activitati de initiere si perfectionare a tinerilor artisti  in domeniul teatrului

- dansuri traditionale romanesti

- dansuri traditionale aromane, tatarasti, turcesti

- dansuri de societate

- canto

Cele mai insemnate proiecte sunt reprezentate de Festivalul national de umor “Scena lu’ Tanase” – festival de satira si umor , Glasul Sperantelor- festival national - concurs de interpretare muzica romaneasca de catre copii si adolescenti, organizarea Zielelor Orasului Techirghiol.

De asemenea au fost implementate si urmatoarele proiecte:

Manifestari culturale de scurta durata

- Eminescu – poetul nepereche – seara de poezie;

- Arc în timp – Unirea Principatelor Române- sesiune de comunicari;

- Caragiale – între râs si plâns;

- Martisoare, martisoare! – spectacol de teatru „Martisor” în traditia culturala româneasca;

- Mama, primavara sufletului meu!- spectacol omagial – 8 martie;

- Sfintele Pasti la Techirghiol – concurs/expozitie oua încondeiate – aranjamente

pascale;

- Participare la Festivalul Ciresilor – Tekirdag, Turcia;

- Ziua Casei de Cultura “Constantin Tanase” – fondatorul lacasului de cultura

techirghiolean;

- Ziua Marinei Române – concursuri cultural – sportive – 15 august;

- Toamna în orasul meu – cenaclu literar;

- În acorduri autumnale – Pianul si poezia sau poezia pianului – Colaj literar – artistic;

- Folclorul – parte integranta a spiritualitatii – Omagiu profesorului Dumitru Galavu;

- Participare la Festivalul Interjudetean de Datini si Obiceiuri de Iarna - Botosani;

- A cazut din cer o stea – Obiceiuri si Traditii de Craciun.

- Inaugararea Centului de Cultura ‘’Mircea Eliade’’

Activitati de informare

- Ai grija de tine, ca sa nu ai griji! – colocviu/educatie sexuala;

- Viitorul Planetei începe cu noi – Ziua Mondiala a Pamântului;

- 9 Mai – Ziua victoriei asupra fascismului;

- Spring – Day in Europe – Unitate în diversitate;

- Ne vorbeste... – întâlniri/mese rotunde;

- Drumul cartii – expozitii de carte;

- Sa cunoastem trecutul istoric al orasului Techirghiol – expozitie de fotografii si întâlniri cu fiii satului;

- Ziua Internationala a Marii Negre – expozitie fotografica;

- Viata Sfântului Andrei în benzi desenate;

- Drepturile omului/copilului -sesiune – concurs

II La sectiunea Sport au fost organizate urmatoarele activitati:

- Prin clubul Sportiv Sparta Techirghiol se initiaza in fotbal 5 grupe de copii si 2 echipe de fotbal amatori Liga a V-a;

- De asemenea Orasul Techirghiol detine echipa de Sah Victoria Techirghiol cu pozitie fruntasa in Superliga Nationala de Sah – 20 profesionisti si 45 amatori (copii);

- Consursuri de inot cu ocazia Zilelor Orasului Techirghiol;

- Concursuri de lupte tatarasti cu ocazia Zilelor Orasului Techirghiol;

- Participari la competitiile judetene de handbal prin parteneriat cu Liceul Teoretic “Emil Racovita” Techirghiol.

- Concurs veliere pe Lacul Techirghiol

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

## CONSILIER, 			                   PAROŞANU  NICULINA